## ДОГОВОР № _______

На проведение работ по удалению зеленых насаждений в санитарно-охранной зоне насосных станций подкачки холодной воды

| г. Самара | « » 2021г. |
| --- | --- |

## «__________________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ , действующего на основании ________, с одной стороны, и

## ООО «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в лице главного управляющего директора Бирюкова В.В., действующего на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1.Подрядчик в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обязательство по спилу зеленых насаждений прорастающих в санитарно-охранной зоне насосных станций подкачки (далее — НСП), с последующим вывозом древесных отходов. Перечень НСП и ориентировочное количество подлежащих спилу зеленых насаждений приведено в Приложении № 1 к договору.

## 2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

## 2.1. Подрядчик проводит работы по удалению деревьев и кустарников из санитарно-охранной зоны НСП, в срок указанный в разрешениях на спил зеленых насаждений (порубочный билет) выданных Администрацией внутригородского района.

## 2.2. Подрядчик выполняет складирование и вывоз древесных отходов из санитарно-охранной зоны в соответствии с правилами благоустройства территории г.о. Самара утвержденными решением Думы г.о. Самара 08.08. 2019 г. № 444.

3.3 Разрешение (порубочный билет) на спил зеленых насаждений Заказчик предоставляет Подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала работ.

## 3. Обязательства сторон

## 3.1.   Подрядчик обязан:

3.1.1.  Согласовать с Заказчиком сроки проведения работ.

## 3.1.2. После проведения анализа состояния зеленых насаждений Подрядчик предоставляет Заказчику график проведения работ, сроки вывоза древесных отходов исходя из периода действия порубочного билета.

## 3.1.3. Соблюдать все правила и инструкции обеспечения безопасности труда при работе с оборудованием, перечисленном в настоящем Договоре и находящемся в помещениях Заказчика.

## 3.1.4. После выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

## 3.1.5. Самостоятельно оформить и предоставить необходимый пакет документов в службу безопасности, для оформления временных пропусков для работников.

## 3.2.    Заказчик обязан:

3.2.2.  Обеспечить доступ персонала Подрядчика к объектам, предоставить Подрядчику бесплатно электроэнергию и воду.

## 3.2.3. Произвести приёмку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в полном соответствии с условиями Договора.

4. Стоимость ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и порядок расчётов

4.1. Общая стоимость настоящего Договора определяется количеством объектов подлежащих спилу указанном в  перечне  (Приложение №1), подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой его частью.

4.2. Оплата за проводимые по настоящему Договору работы производится в российских рублях, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в порядке, указанном в Приложении № 1.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным после зачисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

## 5. Выполнение и приёмка работ

5.1. При завершении всего объема работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление об окончании работ, представляет Акт сдачи-приёмки выполненных работ и счёт-фактуру.

5.2. Подрядчик имеет право сдать результат работ досрочно.

5.3. Работа считается выполненной после подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон, не позднее 5 (Пять) рабочих дней после выставления Акта со стороны Подрядчика.

5.4. Заказчик обязуется рассмотреть полученную документацию и Акт сдачи-приёмки выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ в приёмке работ в письменном виде.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, Сторонами в течение 3 (Три) рабочих дней составляется и подписывается в двустороннем порядке Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика и дорабатывает их в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента получения акта на руки.

5.6. В случае если по истечении срока, определённого пунктами 6.3. и 6.5. настоящего Договора Заказчик не предоставит Подрядчику подписанный Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо мотивированный отказ в их приёмке, работы считаются выполненными в полном объёме и с надлежащим качеством.

## 5.7. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ, стороны назначают ответственных представителей.

5.7.1.Ответственным представителем со стороны Подрядчика является:

5.7.2. Ответственным представителем со стороны Заказчика является: Шабалов Владимир Игоревич, телефон: +7 (987) 984-77-86.

5.8. Работы осуществляются в течение обычного рабочего дня: с 8.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в сроки, согласованные Сторонами.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что такое неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора в толковании ГК РФ. Сроки, указанные в Договоре, соразмерно отодвигаются на период действия таких обстоятельств, но лишь в случаях, когда эти обстоятельства оказывают значительное воздействие на своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору или в какой-либо его части.

6.2. Ответственность за безопасное проведение монтажных работ и охрану труда несёт Подрядчик.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3.1. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3.2. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

7. Рассмотрение споров. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) календарных дней с момента её получения Стороной.

7.3. При не достижении Сторонами согласия, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

7.4. Каждая из Сторон не может без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору или их часть третьим лицам.

7.5. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуются предоставить по запросу документы, подтверждающие статус юридического лица, правомочия представителей Сторон.

7.6 В случае изменения банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица. Стороны обязуются сообщить об этом контрагенту гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение 3 (Три) рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция, направленная по известному последнему адресу Стороны, считаются переданными надлежащим образом.

7.7 Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почте, в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов документов в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента их подписания.

7.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

- Приложение № 1 – «Перечень НСП требующих удаление зеленых насаждений из санитарно-охранной зоны»;

- Приложение № 2 – «Техническое задание №  СКС-2021 на выполнение работ».

## 9. Юридические адреса сторон

| Подрядчик: | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» Юридический адрес: 443056, Самарская область, город Самара, ул. Луначарского, д. 56 Почтовый адрес: 443056, Самарская область, город Самара, ул. Луначарского, д. 56 ОГРН 1116312008340 ИНН 6312110828 КПП 631601001 Р/с 40702810903370000034 Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.САМАРЕ К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 e-mail: VlShabalov@samcomsys.ru |
| --- | --- |
|  | Главный управляющий директор __________________ В.В. Бирюков М.П. |

|  | Приложение № 1 к Договору №____________ от«_____» __________ 202_г. |
| --- | --- |

## Перечень

насосных станций подкачки холодной воды требующих удаление зеленых насаждений из санитарно-охранной зоны

Перечень НСП, предлагаемых для удаления зеленых насаждений:

1. НСП № 55, ул. Осипенко, 32 В — 2 дерева

2. НСП № 54, ул. Ново-Садовая, 151 В — 6 деревьев

3. НСП № 162, ул. Ерошевского, 70 — 2 дерева

4. НСП № 51, ул. Гаражная, 22 В — 5 деревьев

5. НСП № 18, ул. Бубнова, 10 А — 4 дерева

6. НСП № 34 А, ул. Солнечная, 47 А — 2 дерева

7. НСП № 22, ул. Тополей, 9 А — 7 деревьев

8. НСП № 28, ул. Губанова, 12 А — 4 дерева

9.НСП № 2, ул. Мориса Тореза, 93 — 2 дерева

10. НСП № 41 А, ул. Аэродромная, 127 А — 3 дерева

Порядок оплаты: Заказчиком Подрядчику перечисляется предоплата в размере 30% от полной стоимости работ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора на основании предоставленного Подрядчиком счета. Оставшиеся 70% стоимости работ оплачиваются в течение 20 (двадцати) банковских дней по факту выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

Сроки выполнения работ: С момента подписания договора по 31.12.2021г. По выполнении работ на Объекте «Подрядчик» передает «Заказчику» Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.

Работы выполняются на объектах Заказчика.

| Подрядчик: | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» |
| --- | --- |
|  | Главный управляющий директор _________________ В.В. Бирюков М.П. |

Приложение № 2

к договору №____________

от «_____» __________ 202_г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

________________ Бирюков В.В.

«___»__________________2021 г.

Техническое задание № СКС-2021

на проведение работ по удалению зеленых насаждений в санитарно-охранной зоне насосных станций подкачки холодной воды.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Заказчик | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)207-25-26 е-mail: VlShabalov@samcomsys.ru |
| - Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021г. |
| - Наименование и местоположение объекта | Приложение № 1 к Договору |
| - Источник финансирования | Себестоимость |
| - Цель и назначение работ | Устранение нарушений в санитарно-охранной зоне объекта водоснабжения |
| - Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в т.ч. мощность и производительность | Приложение № 1 к Договору |
| - Режим работы производство | Круглосуточный режим работы |
| - Состав работ выполняемых подрядчиком | Спил деревьев, опиловка ветвей, вывоз пиломатериалов из санитарно-охранной зоны НСП |
| - Требования к используемому оборудованию | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Марку и вид материала применять согласно технической политике РКС, предварительно согласовав её с заказчиком. |
| - Состав разделов документации и требования к их содержанию. | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с указанием исполнителей работ и ответственных, прохождений инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ. 2. Исполнительная документация на выполненные работы. 3. Смета на выполненные работы. |
| - Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | Исполнительная документация: журналы, акты, протоколы. В случае необходимости внесение изменений в техническую документацию. |
| - Требования к технологическим решениям. | Согласно нормативным документам. |
| - Исходные данные для выполнения работ. | См. п.8 |
| - Требования к сметной документации. | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом |
| - Технические требования к технологическому оборудованию. | Согласно нормативной документации. |
| - Сроки выполнения работ | Определяются условиями договора |
| - Требования к составу и содержанию документов передаваемых подрядчиком заказчику. | 1. Исполнительная документация на выполненные работы: - Журнал работ - Акт приемки в эксплуатацию - Сертификаты на применяемые материалы 2. Смета на выполненные работы, акт выполненных работ, справка о стоимости работ. |
| - Сроки выполнений работ (по основным этапам) | С момента подписания договора по 31.12.2021г. |
| - Дополнительные требования и особые условия. | Приемка работ осуществляется на основании сравнения исполнительной документации фактически выполненным объёмам. |

Главный инженер

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                          Давыдов И.В.

Начальник ПТУ                                                                                                           Фролов Е.С.

И.о. начальника ЦНС                                                                                                  Бубнов Я.В.