ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____

к концессионному соглашению от 13.06.2019 в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения,

отдельных объектов таких систем муниципального образования

городского округа Самара

г. Самара                                                                                                 «_____» ____________ 2021 г.

Самарская область, именуемая в дальнейшем Субъект, в лице Губернатора Самарской области Азарова Дмитрия Игоревича, действующего 
на основании Устава Самарской области,

муниципальное образование – городской округ Самара, именуемое 
в дальнейшем Концедент, в лице главы городского округа Самара Лапушкиной Елены Владимировны, действующего на основании устава городского округа Самара, решения Думы городского округа Самара от 26.12.2017 № 269, Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа Самара, утвержденного постановлением Самарской городской Думы от 30.05.2002 № 154,

муниципальное предприятие городского округа Самара «Самараводоканал», выступающее на стороне Концедента и осуществляющее отдельные права и обязанности Концедента на основании части 1.1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», которому на праве хозяйственного ведения принадлежит объект Соглашения, в лице директора Романова Андрея Ивановича, действующего на основании устава предприятия 
и приказа администрации городского округа Самара 
о назначении на должность от 12.03.2021 № 112м, с одной стороны

и общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем Концессионер, в лице главного управляющего директора Бирюкова Владимира Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 20.02.2021 № 20, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации городского округа Самара от _____ № _____ «О заключении дополнительного соглашения № ____ к концессионному соглашению от 13.06.2019 с обществом с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования городского округа Самара» заключили настоящее дополнительное соглашение № ____ к концессионному соглашению от 13.06.2019 в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем муниципального образования городского округа Самара (далее – дополнительное соглашение, Соглашение) о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению внести в Соглашение следующие изменения.

1.1. Пункт 70.1 Соглашения изложить в следующей редакции:

«70.1. Плата Концедента по настоящему Соглашению предусматривается на выполнение Концессионером следующих мероприятий:

- «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.», предусмотренного                            пунктом 104 приложения № 4 к настоящему Соглашению «Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения с описанием основных характеристик таких мероприятий, объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции» (далее – «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.»);

- «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о. Самара до НФС-3», предусмотренного пунктом 54 приложения № 4 к настоящему Соглашению «Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения с описанием основных характеристик таких мероприятий, объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции» (далее – «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о. Самара до НФС-3»).

Предельный объем финансирования определен:

- на мероприятие «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.» постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2019 № 514 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 – 2024 годы»;

- на мероприятие «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о. Самара до НФС-3» постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы».

Размер платы Концедента определен как объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию объектов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта и входящих в состав объекта Соглашения, и формируется за счет средств бюджета городского округа Самара и поступающих в бюджет городского округа Самара средств федерального бюджета и бюджета Самарской области:

- на мероприятие «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут.» в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Оздоровление Волги» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Самара от 18.07.2019 № 454;

- на мероприятие «Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о. Самара до НФС-3» в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927.

Расходные обязательства на выплату платы Концедента устанавливаются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке департаменту городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара.

Выплата платы Концедента по настоящему Соглашению осуществляется в форме предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара согласно части 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением администрации городского округа Самара».

1.2. Абзац 1 пункта 73.1 изложить в следующей редакции:

«73.1. Концедент также вправе осуществлять следующие действия в целях осуществления независимого и постоянного контроля за исполнением Концессионером мероприятий Соглашения, указанных в пункте 70.1 настоящего Cоглашения:»

  - В приложении № 1.3 «Перечень объектов, подлежащих созданию (с описанием основных характеристик мероприятий по созданию)» к Соглашению:

    - Включить пункт 2.1. следующего содержания:

| 2.1. | 2.1.3. | ул. Советской Армии, 298 | Строительство на НФС-1 очистных сооружений с контактными осветлителями, производительностью 200 000 м3/сут (вместо 1 - 4 — й технологических очереди) и сооружений очистки и обезвоживания осадка промывных вод после фильтров | м3/сут | - | 200000 | 3095 | 2024 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | 2.2.2 | г.о. Самара | Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о.Самара до НФС-3 | протяженность водопроводных сетей, км | 11 | Общая стоимость мероприятия определена гос.программой Самарской области «Чистая вода» на 2019 – 2024 годы, муниципальной программой городского округа Самара «Чистая вода» на 2021-2024, в т.ч. средства концессионера в размере 400 млн. руб. | 2020 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | 2.2.3 | Студеный овраг | 2-й оголовок и самотечные линии водозабора НФС-2 | Технические параметры будут определены проектом | - | 391,57 | 2021 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | 2.2.4 | г.о. Самара | Строительство сетей водоснабжения для повышения надежности качества услуг | Технические параметры будут определены проектом |  | 1 086,58 | 2022 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | 2.2.4.1 | Куйбышевский район | Водовод от НФС-3 до Кряжской развилки | Технические параметры будут определены проектом | - | 242,45 | 2019 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Включить пункт 6.1 следующего содержания:

| 6.1 | 2.2.5 | ул. Советской Армии, 298 | Строительство двух резервуаров чистой воды на 2 подъёме НФС-1 (объемом каждого – 10 тыс.м3). | Объем резервуаров, м3 | 2*10000 | 47,8 | 2024 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | 2.3.1 | г.о. Самара | Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов строительства к системам водоснабжения | Технические параметры будут определены проектом |  | 747,98 | 2019 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Исключить пункт 19 следующего содержания без внесения изменений в нумерацию данного приложения:

| 19 | 2.3.1.6 | Железнодорожный район | Водовод по ул. Набережная р. Самары в районе домов № 701-756 | - | 0,4 км | 5,35 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт _________ изложить в следующей редакции:

|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  | 7260,29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Пункт _________ изложить в следующей редакции:

|  | Итого: |  |  |  |  | 8520,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. В приложении № 1.4 «Перечень объектов, подлежащих реконструкции   (с описанием основных характеристик мероприятий по реконструкции)»                       к Соглашению:

1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | 1.1.2 | Ул. Советской Армии, 298 | Техперевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-1 | Автоматизация процесса дозирования жидкого хлора | нет | Есть | 154,68 | 2021 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | 1.1.9 | Студеный овраг | Техперевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-2 | Автоматизация процесса дозирования жидкого хлора | нет | Есть | 134,68 | 2021 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

| 18 | 1.1.17.1 | г. Самара, ул. Гая, 1. | Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара | Технические параметры будут определены проектом | 246,07 | 2019 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.4. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

| 21 | 1.1.20 | г. Самара, Южный проезд, 3а | Модернизация очистных сооружений и НС 2-го подъема НФС-3 | Технические параметры будут определены проектом | нет | есть | 324,81 | 2021 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.5. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

| 32 | 1.3.3 | г.о. Самара | Модернизация водопроводных сетей | Отсутствует возможность определить технические характеристики без проекта. | 3621,15 | 2019 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.6. Включить пункт 40.1 следующего содержания:

| 40.1 | 1.3.5.8 | г.о.Самара | Третий резервуар чистой воды V=10 тыс.кв.м на НФС-3 | Объем резервуара, м3 | 10000 | 23,9 | 2024 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.7. Пункт _________ изложить в следующей редакции:

|  | Итого по водоснабжению: | 7 522,37 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.8. Пункт ________ изложить в следующей редакции:

|  | Итого: | 12 145,04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. В приложении № 4 «Задание и основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с описанием основных характеристик таких мероприятий, объем инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции»    к Соглашению:

1.5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

| 5. | 1.1.2 | Техперевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-1 | 154,68 | 2021-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

| 12. | 1.1.9 | Техперевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-2 | 134,68 | 2021-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.3. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

| 24. | 1.1.20 | Модернизация очистных сооружений и НС 2-го подъема НФС-3 | 324,81 | 2021-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.5. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

| 37. | 1.3.3 | Модернизация водопроводных сетей | 3621,15 | 2019-2047 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.6. Включить пункт 46.1 следующего содержания:

| 46.1 | 1.3.5.8. | Третий резервуар чистой воды V=10 тыс.кв.м на НФС-3 | 23,90 | 2024-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.7. Включить пункт 51.1. следующего содержания:

| 51.1 | 2.1.3. | Строительство на НФС-1 очистных сооружений с контактными осветлителями, производительностью 200 000 м3/сут (вместо 1 - 4 — й технологических очереди) и сооружений очистки и обезвоживания осадка промывных вод после фильтров | 3095 | 2024-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.8. Пункт 54 изложить в следующей редакции:

| 54. | 2.2.2 | Строительство двух водоводов Д-1000 мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул.Горная г.о.Самара до НФС-3 | Общая стоимость определена муниципальной программой городского округа Самара «Чистая вода» на 2021-2024, в т.ч. средства концессионера в размере 400 млн. руб. | 2020-2024 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.8. Пункт 55 изложить в следующей редакции:

| 55. | 2.2.3 | 2-й оголовок и самотечные линии водозабора НФС-2 | 391,57 | 2021-2030 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.9. Пункт 57 изложить в следующей редакции:

| 57. | 2.2.4.1 | Водовод от НФС-3 до Кряжской развилки | 242,45 | 2019-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.10. Включить пункт 62.1 следующего содержания:

| 62.1 | 2.2.5 | Строительство двух резервуаров чистой воды на 2 подъёме НФС-1 (объемом каждого – 10 тыс.м3). | 47,80 | 2024-2041 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.11. Пункт 64 изложить в следующей редакции:

| 64. | 2.3.1 | Строительство сетей водоснабжения для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства к системам водоснабжения | 747,98 | 2019-2047 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5.11. Исключить пункт 70 следующего содержания без внесения изменений в нумерацию данного приложения:

| 70. | 2.3.1.6 | Водовод по ул. Набережной реки Самары в районе домов № 701-756 | 5,35 | 2021-2022 | В соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них                     1 (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для муниципального предприятия городского округа Самара «Самараводоканал», 1 (один) экземпляр для Субъекта, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для регистрирующего органа.

6. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент Муниципальное образование городской округ Самара Место нахождения: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137 ОГРН 1026300967417 ИНН 6315700007 Департамент городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара Юридический и почтовый адрес: 443030, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А ОГРН 1046300441483 ИНН 6315700504 КПП 631501001 л/с 110 01 0010 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара казначейский счет: 03231643367010004200 Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. Самара БИК 013601205 ЕКС 40102810545370000036 Наименование банка: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара БИК 013601205 Единый казначейский счет: 40102810545370000036 Казначейский счет: 03100643000000014200 Наименование органа ФК: Управление Федерального казначейства по Самарской области Лицевой счет: 04423008349 Код администратора дохода: 910 Код территории ППО по ОКТМО: 36701000 ОКПО 51863079 ОКВЭД 84.11.36 Глава городского округа Самара _______________ Е.В.Лапушкина |  | Концессионер Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы» Место нахождения: 443056, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 ОГРН 1116312008340 ИНН 6312110828 Расчетный счет: 40702810903370000034 К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Банк ф-л Банка ГПБ (АО) «Поволжский» КПП 631601001 ОКПО 92445052, ОКТМО 36701000 ОКВЭД 36.00.2, ОКОПФ 65 ОКФС 16 Главный управляющий директор (действующий по доверенности от 20.02.2021 № 20) _________________ В.В.Бирюков |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самараводоканал» Место нахождения: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 166 ОГРН 1026301167420 ИНН/КПП 6316029945/631801001 Расчетный счет: 40702810900180010523 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНК ВТБ (ПАО) г. Москва ОКПО 3275588 ОКТМО 36701345 ОКОГУ 4210007 ОКАТО 36401392000 ОКВЭД 68.20; 36.00; 37.00 ОКФС /ОКПФ 14/65243 Директор муниципального предприятия городского округа Самара «Самараводоканал» ________________ А.И. Романов | Самарская область Место нахождения: Российская Федерация, 443006, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210 л/с 216.01.00.0 к л/с министерства управления финансами Самарской области № 02422000010 единый счет бюджета № 03221643360000004200 Отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. Самара БИК 013601205 Единый казначейский счет № 40102810545370000036 ИНН 6315800890 КПП 631501001 ОКПО 02736254 ОКВЭД 84.11.21 ОКТМО 36701325 ОГРН 1056315163850 Губернатор Самарской области __________________Д.И. Азаров |  |  |