Договор № _________

г. Самара						           	                        «_____» ____________ 202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Бирюкова Владимира Вячеславовича, действующего на основании доверенности №20 от 20.02.2021 года, с одной, и

____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

1.1.«Подрядчик» обязуется устранить последствия утечек и наледи на проезжей части дорог после ликвидации изливов воды из водопроводно-канализационных сетей, принадлежащих «Заказчику» и обеспечить безопасность движения на время производства работ на месте излива воды  в Кировском районе в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а «Заказчик» обязуется произвести расчет за выполненные работы на условиях настоящего договора.

1.2. Состав работ по обеспечению безопасного движения транспорта при изливах воды из водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих «Заказчику» согласно «Правил дорожного движения»:

- обработка площади противогололедными материалами,

- расчистка проезжей части дорог от наледи и шуги,

- вывоз ледяных и прочих образований на полигон для складирования снега,

-выставление ограждения, дорожных и предупредительных знаков на время проведения работ в месте излива воды,

- производить работы по устранению последствий аварий на водопроводных и канализационных сетях.

2. Обязанности сторон.

2.1. «Заказчик» обязуется:

2.1.1. Обеспечить своевременную установку соответствующих дорожных знаков и ограждений мест излива до начала работ «Подрядчиком», и снятие их после ликвидации излива, до начала работ «Подрядчиком».

2.1.2. Принять действенные меры по ликвидации излива, сообщить в  ОГИБДД   УМВД  России по г. Самаре, Администрации районов, в диспетчерскую  службу Департамента городского хозяйства и экологии и ______________ о начале и окончании работ.

2.1.3. Обеспечить организацию работ по откачке воды  в ближайшие  дождеприемники с целью недопущения образования наледи на проезжей  части дорог и тротуарах.

2.1.4.Не позднее 3-х часов после выявления утечки воды на сетях ООО «Самарские коммунальные системы»  вызвать представителя «Подрядчика» на место аварии для определения объема работ, поручаемых  «Подрядчику» по устранению последствий утечки с оформлением  двухстороннего акта.

Окончательные  объемы работ уточняются после ликвидации излива. Составленный акт служит основанием для оплаты объемов выполненных работ и утверждается «Заказчиком» и «Подрядчиком».

    - Произвести расчеты за выполненные работы на условиях настоящего договора.

2.1.6. При получении сведений об аварии или повреждении водопроводно-канализационных сетей диспетчер «Заказчика» незамедлительно должен сообщить об этом диспетчеру «Подрядчика» по телефонам: ____________ направить письменные сведения об аварии по факсу: ____________ или в диспетчерский пункт по адресу: ______________, а также контролировать ход выполнения мероприятий по ликвидации аварии.

2.2. «Подрядчик» обязуется:

2.2.1. По письменной заявке «Заказчика», после оформления двухстороннего акта предстоящих работ, приступить в течение суток к ликвидации последствий излива, наледи, образовавшейся в результате утечки, посыпать места гололеда песчано-солевой смесью 10-30%, либо противогололедным реагентом «Бионорд» в зависимости от погодных условий и места утечки, и принять меры по обеспечению проезда всех видов транспорта.

2.2.2. Выполнить работу в сроки, указанные в двухстороннем акте предстоящих работ.

2.3. «Заказчик» обязан  с участием «Подрядчика» провести приемку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Подрядчику».

2.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются «Подрядчиком» за свой счет.

- Ответственность сторон.

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за безопасность дорожного движения на время ликвидации последствий излива, в соответствии с действующими законодательными актами.

- Стоимость работ и порядок расчетов.

4.1.Стоимость выполненных «Подрядчиком» работ по устранению последствия утечек и ликвидации наледей от  излива воды, определяется по согласованной в письменном виде «Заказчиком» и «Подрядчиком» Ведомости договорной цены (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и рассчитывается из фактического объема выполненных работ, в соответствии с двусторонним актом     приема-сдачи выполненных работ.

4.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» по  счету на оплату, предоставленного  «Подрядчиком», в течение 10 дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ по форме  КС-2, справки по форме КС-3, справки ОС-3 и получения «Заказчиком» от «Подрядчика» счета-фактуры. Акты выполненных работ предоставлять не позднее 25-го числа отчетного месяца. При наличии задолженности «Подрядчика»  перед «Заказчиком» за услуги водоснабжения, канализации по договору на отпуск воды и прием стоков, оплата производится в форме зачета взаимных задолженностей с оформлением соответствующего акта.

4.3.Моментом исполнения «Заказчиком» обязанности по оплате работ является момент зачисления денежных средств на  расчетный счет «Подрядчика».

- Сроки выполнения работ.

5.1. Сроки выполнения работ: с 01.01.2022г.-15.04.2022г.; с 15.10.2022г. по 31.12.2022г.

- Срок действия  договора.

6.1.Срок действия договора с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022г.

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

6.3.Одностороннее расторжение настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ. При этом сторона, выступившая инициатором расторжения договора, обязуется уведомить другую сторону о предстоящем расторжении договора за 30 (тридцать) календарных дней  до предлагаемого момента расторжения.

6.4.Все изменения и дополнения к настоящему договору, согласование отдельных условий договора являются неотъемлемой частью договора и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны  сторонами. Уведомления и претензии, предусмотренные настоящим договором, направляются контрагенту в письменной форме.

6.5.Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном суде  Самарской области.

7. Юридические адреса и подписи сторон.

| Подрядчик | Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы» 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56 ИНН 6312110828/КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 р/с 40702810903370000034 филиал ГПБ в г. Самаре к/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» _______________________ В.В. Бирюков |
| --- | --- |